BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN: WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

Người thực hiện: Nghiêm Hoài Anh

Ngày báo cáo: 10/04/2026

Giai đoạn: Phát triển tính năng cốt lõi và Kết nối Cơ sở dữ liệu (Database)

1. TỔNG QUAN GIAO DIỆN (UI/UX)

Dựa trên bản thiết kế hiện tại, website đã định hình được phong cách chuyên nghiệp:

- Chủ đề (Theme): Sử dụng tông màu tối (Dark Mode) hiện đại, làm nổi bật hình ảnh nghệ sĩ và các nút điều hướng.

- Bố cục: Thanh menu điều hướng trực quan (Khám phá, Thịnh hành, Thư viện, Nghệ sĩ).

- Trình phát nhạc: Khu vực Banner tiêu điểm hiển thị đầy đủ thông tin bài hát (như bài "Nơi Này Có Anh"), lượt nghe và nút tương tác nhanh (Phát ngay, Thêm vào thư viện).

- Hệ thống phân loại: Đã thiết lập các tag thể loại nhạc (V-Pop, Ballad, Rap Việt, EDM...) giúp tối ưu trải nghiệm tìm kiếm.

2. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

Trong giai đoạn này, dự án đã tập trung vào việc xử lý luồng dữ liệu và tương tác giữa người dùng với hệ thống.

2.1. Hệ thống Quản lý Thành viên

- Chức năng Đăng ký: Thiết kế và lập trình trang đăng ký thành viên. Hệ thống đã cho phép thu thập thông tin người dùng và lưu trữ trực tiếp vào Database.

- Chức năng Đăng nhập: Hoàn thiện form đăng nhập, xác thực thông tin tài khoản để cá nhân hóa trải nghiệm (như hiển thị thư viện nhạc riêng).

2.2. Xử lý Dữ liệu và Tìm kiếm

- Truy vấn Database: Xây dựng thành công bộ lọc tìm kiếm. Người dùng có thể tìm kiếm bài hát, nghệ sĩ hoặc album trực tiếp từ cơ sở dữ liệu.

- Chức năng Chỉnh sửa (Update): Đã tích hợp chức năng chỉnh sửa dữ liệu, cho phép thay đổi thông tin cần thiết trong database (có thể áp dụng cho hồ sơ người dùng hoặc quản lý danh sách nhạc).

3. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

| Tính năng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giao diện Front-end | Hoàn thiện 85% | Cần tối ưu thêm trên thiết bị di động. |
| Kết nối Database | Hoàn thiện 90% | Đã thực hiện tốt các thao tác CRUD (Thêm, Đọc, Sửa). |
| Chức năng tìm kiếm | Hoàn thiện | Tốc độ phản hồi nhanh, chính xác. |
| Bảo mật đăng nhập | Đang tối ưu | Cần thêm mã hóa mật khẩu để tăng tính an toàn. |

4. KẾ HOẠCH TIẾP THEO

- Phát triển trình phát nhạc (Music Player) hoạt động thời gian thực.

- Xây dựng chức năng "Xóa dữ liệu" (Delete) để hoàn thiện vòng đời quản lý dữ liệu.

- Tối ưu hóa tốc độ tải hình ảnh và stream nhạc để tránh giật lag.

Ghi chú: Tiến độ hiện tại đang đi đúng hướng. Việc kết nối thành công dữ liệu từ Database lên giao diện là một bước tiến quan trọng. Cần tập trung kiểm tra tính ổn định của luồng đăng ký/đăng nhập trước khi sang giai đoạn tiếp theo.